BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Sinh viên: Nguyễn Hữu Nghĩa

MSSV: 170123789

Đề tài: HN-Melody – Website nghe nhạc trực tuyến

TUẦN 1: KHỞI TẠO VÀ XÂY DỰNG GIAO DIỆN CƠ BẢN

(Thời gian: 01/12/2025 07/12/2025)

- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC

- Khởi tạo dự án

- Tạo Repository GitHub, mời giảng viên.

- Viết file README.md giới thiệu.

- Tạo cấu trúc thư mục dự án (Assets, App_Code...). | 100% | Hoàn thành | | 2 | Cơ sở dữ liệu (Database)

- Thiết kế ERD.

- Tạo CSDL MusicWebDB trên SQL Server.

- Tạo bảng: Songs, Artists, Users, Favorites.

- Nhập dữ liệu mẫu (Seed Data). | 100% | Hoàn thành | | 3 | Xây dựng khung dự án (Frontend)

- Thiết kế Master Page (Header, Sidebar, Player Bar).

- Tích hợp FontAwesome và Google Fonts.

- Cấu hình biến CSS cho Dark Mode/Light Mode. | 100% | Hoàn thành |

- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Source code đã đẩy lên GitHub.

- Giao diện trang chủ hiển thị được danh sách bài hát (tĩnh/HTML thô).

- Kết nối thành công CSDL SQL Server với file Web.config.

- KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT

- Khó khăn: Gặp lỗi font chữ tiếng Việt khi nhập dữ liệu vào SQL Server (Đã xử lý bằng cách thêm N'...' trước chuỗi).

TUẦN 2: XÂY DỰNG TRÌNH PHÁT NHẠC (PLAYER CORE)

(Thời gian: 08/12/2025 14/12/2025)

- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

- Viết WebMethod GetSongs trong Default.aspx.cs để trả về JSON.

- Cấu hình System.Web.Services. | 100% | Hoàn thành | | 2 | Frontend (JavaScript Logic)

- Xây dựng cấu trúc Object app trong app.js.

- Viết hàm fetchSongs gọi API lấy dữ liệu.

- Viết hàm renderPlaylist hiển thị bài hát ra màn hình. | 100% | Hoàn thành | | 3 | Chức năng Player

- Xử lý sự kiện Play/Pause.

- Xử lý tua nhạc (Seek) và thanh tiến trình chạy theo thời gian thực.

- Xử lý Next/Previous bài hát. | 90% | Chức năng Random/Repeat chưa ổn định |

- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Website đã có thể phát nhạc, dừng nhạc, chuyển bài.

- Danh sách bài hát được tải động từ Database thông qua AJAX.

- KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT

- Khó khăn: Chức năng Random/Repeat còn lỗi.

TUẦN 3: HOÀN THIỆN PLAYER & CHỨC NĂNG TÌM KIẾM

(Thời gian: 15/12/2025 21/12/2025)

- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

- Xử lý xong logic Random (không trùng bài đang hát).

- Xử lý logic Repeat (Lặp lại 1 bài hoặc cả danh sách).

- Hiệu ứng CD quay/dừng khi phát nhạc.

- Hoàn thành Chức năng Tìm kiếm (Live Search)

- Viết kỹ thuật Debounce trong JS (đợi 500ms khi gõ phím) để giảm tải request.

- Hoàn thành Xử lý Tab

- Chuyển đổi qua lại giữa Tab "Tất cả" và "Tìm kiếm" mà không reload trang.

- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Trình phát nhạc hoạt động hoàn hảo các chức năng điều khiển.

- Chức năng tìm kiếm hoạt động nhanh, chính xác.

- KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT

- Khó khăn: Khi tìm kiếm xong và bấm phát nhạc, danh sách phát bị loạn chỉ số (index). Đã khắc phục bằng cách ánh xạ lại ID bài hát.

TUẦN 4: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN & YÊU THÍCH

(Thời gian: 22/12/2025 28/12/2025)

- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

- Viết API Login, Register trong Code-behind.

- Xử lý mã hóa mật khẩu (cơ bản) và kiểm tra trùng Username.

- Thiết kế Modal (Popup) Đăng nhập/Đăng ký.

- Xử lý lưu phiên đăng nhập vào LocalStorage để giữ trạng thái khi F5.

- Tạo bảng Favorites trong SQL.

- Viết API ToggleFavorite (Thả tim/Hủy tim).

- Hiển thị Tab "Bài hát yêu thích" chỉ khi đã đăng nhập. | 100% | Hoàn thành |

- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập.

- Có thể thả tim bài hát và xem lại trong danh sách yêu thích.

- KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT

- Khó khăn: Gặp lỗi đồng bộ dữ liệu: Khi bấm tim ở Tab Tìm kiếm, Tab Yêu thích chưa cập nhật ngay. Đã sửa lại logic render.

TUẦN 5: XÂY DỰNG TRANG QUẢN TRỊ (ADMIN)

(Thời gian: 29/12/2025 04/01/2026)

- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

- Tạo trang Admin.aspx tách biệt với trang chủ.

- Thiết kế giao diện Dashboard thống kê đơn giản.

- Hiển thị danh sách Bài hát dạng bảng (GridView/Table).

- Form Thêm mới/Cập nhật bài hát (Upload ảnh, link nhạc).

- Chức năng Xóa bài hát (có xác nhận confirm).

- Kiểm tra Session/Role khi vào trang Admin.

- Chặn người dùng thường truy cập trái phép.

- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Admin có thể thêm bài hát mới vào hệ thống, dữ liệu cập nhật ngay lập tức ra trang chủ.

- Bảo mật cơ bản trang quản trị.

- KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT

- Khó khăn: Xử lý upload ảnh và file nhạc lên Server cần cấp quyền ghi cho thư mục Assets.

TUẦN 6: TỐI ƯU HÓA, VIẾT BÁO CÁO & ĐÓNG GÓI

(Thời gian: 05/01/2026 11/01/2026)

- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

- Rà soát toàn bộ code, xóa code thừa (console.log).

- Kiểm tra lỗi 500 khi thao tác nhanh.

- Đánh giá hiệu năng tải trang (Performance Test).

- Hoàn thiện file Word báo cáo (Chương 1 Chương 5).

- Vẽ biểu đồ, sơ đồ luồng dữ liệu (AJAX Flow).

- Xuất Script Database đầy đủ (Schema and Data).

- Viết file hướng dẫn cài đặt README.md.

- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Đồ án hoàn thiện 100% các chức năng đề ra.

- Hồ sơ báo cáo đầy đủ, chỉnh chu.

- KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT

- Khó khăn: Không có.